《项目计划书》

—— 基于STM32F103C8T6智能手表的设计

一、工作计划

1.1 总体时间规划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026.06.29 | 选题与方案论证（基于开源项目分析） |
| 第二阶段 | 2026.06.29-06.30 | 硬件设计与器件选型 |
| 第三阶段 | 2026.07.01-07.02 | 工程搭建与驱动框架建立 |
| 第四阶段 | 2026.07.03-07.06 | UI系统与外设联调 |
| 第五阶段 | 2026.07.07-07.09 | 功能扩展与系统优化 |
| 第六阶段 | 2026.07.10 | 最终测试与验收 |

1.2 详细工作计划

第一阶段：选题与方案论证（6月29日）

- 分析 STM32SmartWatch 项目结构与实现逻辑

- 明确系统核心架构（UI状态机 + 驱动层 + 数据层）

- 确定硬件：

- STM32F103C8T6

- OLED显示模块

- MPU6050传感器

- 旋转编码器输入

- HC-05蓝牙模块

- 确定软件架构（裸机状态机 + FreeRTOS扩展）

- 完成系统功能定义与模块划分

第二阶段：硬件设计与物料准备（6月29日-6月30日）

- 绘制系统原理图：

- STM32最小系统

- OLED（I2C）

- MPU6050（I2C）

- 蓝牙模块（USART）

- 编码器输入接口

- 电源与锂电池管理模块

- 完成PCB布局规划（可选扩展）

- 采购核心器件并确认到货

第三阶段：工程搭建与驱动开发（7月1日-7月2日）

- 搭建STM32基础工程（HAL/标准库均可）

- 完成外设驱动开发：

- OLED驱动

- MPU6050驱动

- 编码器输入驱动

- 蓝牙串口驱动

- 构建基础UI状态机框架

- 实现基础页面切换逻辑

第四阶段：UI系统与联调（7月3日-7月6日）

- 实现多级菜单UI系统（状态机驱动）

- 实现页面功能：

- 时间显示页面

- 传感器数据页面

- 蓝牙通信页面

- 设置页面

- 完成编码器菜单控制逻辑

- 实现I2C/UART稳定通信

- 可选引入FreeRTOS进行任务划分

- 完成中期检查报告

第五阶段：功能扩展与优化（7月7日-7月9日）

- 扩展功能1：蓝牙手机数据同步

- 扩展功能2：UI交互优化（菜单流畅性提升）

- 扩展功能3：PCB设计或低功耗优化（二选一）

- 可选扩展4：计步功能实现（基于加速度阈值）

- 系统稳定性测试与Bug修复

第六阶段：验收与总结（7月10日）

- 完成功能整体验收测试

- 优化UI显示与系统稳定性

- 准备答辩演示材料

- 完成项目总结报告

二、时间安排与分工协调

2.1 组内成员可投入时间

| 成员 | 每日可投入时间 |
| --- | --- |
| 谢梓昕 | 2-3小时 |
| 张英俊 | 2-3小时 |
| 王伟麟 | 2-3小时 |

2.2 关键时间节点的工作强度安排

·  6月29-30日：方案设计与硬件准备

·  7月1-6日：软件开发与系统联调

·  7月7-9日：功能扩展与优化

·  7月10日：验收与答辩准备

三、物料采购计划

3.1 物料清单

| 序号 | 器件名称 | 参数 | 数量 | 单价（估算） | 小计 | 采购渠道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 1.3寸OLED（I2C接口） | 1 | ¥13.59 | ¥13.59 | 淘宝 |
| 2 | 电源芯片 | LDO低压差稳压芯片 | 3 | ¥2.16 | ¥6.48 | 淘宝 |
| 3 | 电池 | 3.7V锂电池 | 1 | ¥7.7 | ¥7.7 | 淘宝 |

3.2 物料采购渠道说明

- 淘宝：采购显示屏、电源芯片与电池

- 实验室提供：STM32F103C8T6、ST-Link下载器、陀螺仪MPU5060、接线等

3.3 预估总成本

| 类别 | 金额 |
| --- | --- |
| 显示屏 1.3寸OLED（I2C接口） | ¥13.59 |
| 电源芯片 LDO低压差稳压芯片 | 约¥6.48 |
| 电池 3.7V锂电池 | 约¥7.7 |
| 合计 | 约¥76 |

四、分工方案

4.1 成员职责划分

| 成员 | 主要职责 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 谢梓昕 | 硬件设计 | 电路、模块连接 |
| 张英俊 | 软件开发 | 驱动、通信 |
| 王伟麟 | 测试调试 + 文档撰写 | 测试、调试、报告 |